**فهرست طرحهای پیشنهادی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برای سرمایه گذاری از محل فینانس و B.O.T**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شماره**  **طبقه بندی طرح** | **عنوان طرح** | **حجم قابل تنظیم (میلیون متر مکعب درسال)** | **اراضی تحت پوشش (هکتار)** | **پیشرفت فیزیکی (درصد)** | | **پرداختی تا پایان سال 1391 (میلیارد ریال)** | **مصوب (میلیارد ریال)** | | | **برآورد اعتبار مورد نیاز سالهای بعد جهت اتمام طرح (میلیارد ریال)** | **نحوه تأمین اعتبار پیشنهادی** | **اهداف طرح** |
| 1392 | | 1393 |
| **سد** | **شبکه** | **ردیف عمومی** | **اوراق مشارکت** | **ردیف عمومی** |
| 1 | 40201747 | مطالعه واجرای ساختمان سد مخزنی بیستون وتاسیسات وتاسیسات وابسته | 80 | 0 | 2 | - | 39 | 54 | 100 | 15.4 | 1900 | فاینانس | تامین آب صنعت به مقدار 55 میلیون متر مکعب درسال |
| 2 | 40204059 | ساختمان سد وشبکه آبیاری وزهکشی کل کش | 8 | 800 | 5 | - | 16 | 7.7 |  | 38.5 | 350 | فاینانس | تامین آب کشاورزی به میزان 5.5 میلیون متر مکعب درسطح 800 هکتار تامین آب شرب به مقدار 5/0 میلیون متر مکعب درسال |
| 3 | 40204060 | ساختمان سد وشبکه آبیاری وزهکشی هواسان | 182 | 18000 | 1 | - | 22 | 67.7 |  | 33.85 | 1800 | فاینانس | تامین آب کشاورزی به میزان 6 میلیون متر مکعب درسال  تامین اب کشاورزی به میزان 150 میلیون متر مکعب درسطح 18000 هکتار در تعامل با طرح گرمسیری |
| 4 | 0 | آبرسانی به شهر اسلام آباد غرب از سد آزادی (وآبرسانی به صنایع مسیر) | 14 |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | فاینانس | تامین آب شرب به مقدار 14 میلیون متر مکعب درسال برای جمعیت پیش بینی شده در افق بلند مدت 25 ساله |
| 5 | 40201688 | آبرسانی به شهر پاوه از چشمه هانی کوان (عملیات تصفیه خانه آب شرب) | 4 |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | B.O.T | تامین آب شرب به مقدار 4 میلیون متر مکعب درسال برای جمعیت پیش بینی شده در افق بلند مدت 25 ساله |